EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint Planning Document — Sprint 22

BankPortal — Banco Meridian

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | 02/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Goal

Permitir al usuario de Banco Meridian consultar sus préstamos activos, simular nuevas financiaciones y solicitar un préstamo personal de forma digital, con cuadro de amortización y cumplimiento PSD2 / Ley 16/2011 de crédito al consumo.

2. Backlog seleccionado y comprometido

| Issue | Descripción | SP | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-114 | Arquitectura y modelo dominio préstamos (HLD + LLD + ADR-034/035 + Flyway V24) | 2 | Feature | Alta |
| SCRUM-115 | Backend: listado paginado GET /loans + detalle GET /loans/{id} | 3 | Feature | Alta |
| SCRUM-116 | Backend: simulador POST /loans/simulate — método francés BigDecimal HALF_EVEN | 3 | Feature | Alta |
| SCRUM-117 | Backend: solicitud POST /loans/applications — OTP 2FA + pre-scoring mock | 4 | Feature | Alta |
| SCRUM-118 | Backend: GET /{id}/amortization + DELETE /loans/applications/{id} | 3 | Feature | Alta |
| SCRUM-119 | Frontend Angular: LoansModule lazy + 5 componentes + routing + nav sidebar | 5 | Feature | Alta |
| SCRUM-120 | DEBT-043: GET /profile/notifications y /sessions → HTTP 200+[] (no 404) | 2 | Deuda | Media |
| SCRUM-121 | DEBT-036 IBAN audit log + DEBT-037 Regex PAN Maestro 19d | 2 | Deuda | Media |
| TOTAL |  | 24 SP |  |  |

3. Decisiones técnicas clave (pre-sprint)

| Decisión | Detalle | Impacto |
| --- | --- | --- |
| ADR-034: BigDecimal HALF_EVEN escala 10 | RoundingMode.HALF_EVEN (banker's rounding) para cálculo regulatorio PSD2 | AmortizationCalculator — NUNCA double/float (CWE-681) |
| ADR-035: Mock scoring determinista | Math.abs(userId.hashCode()) % 1000 > 600 → PENDING. Sin CoreBanking real en STG. | Reproducible en tests — mismo userId siempre mismo resultado |
| OTP reutilizado FEAT-019 | OtpValidationUseCase.validate() sin modificación — lanza excepción si inválido | LoanController valida OTP ANTES de ApplyLoanUseCase (RN-F020-09) |
| Package raíz | com.experis.sofia.bankportal.loan — NUNCA es.meridian (LA-020-09) | Guardrail GR-001 bloqueante en G-4b |

4. Definition of Done (DoD) — Sprint 22

- Step 3b ejecutado obligatoriamente post G-3 (LA-022-07)

- 17 DOCX + 3 XLSX son binarios reales abribles — no ficheros .md (LA-022-08)

- mvn compile EXIT 0 (BUILD SUCCESS) verificado

- Guardrail G-4b 9/9 OK (package, compile, SpringContextIT, @Profile, @AuthenticationPrincipal, dashboard)

- Code Review APPROVED: 0 bloqueantes, 0 mayores

- Security: 0 CVE críticos, 0 CVE altos. Semáforo GREEN.

- QA: PASS rate 100%. 0 FAIL. Repositorio activo: JPA-REAL.

- 17 DOCX + 3 XLSX binarios reales generados (LA-021-03, LA-022-08)

- Jira issues SCRUM-114..121 en estado Finalizada

- Confluence Sprint 22 Results page publicada

- FA-BankPortal-Banco-Meridian.docx actualizado: 78 func, 188 BRs, validate-fa-index PASS 8/8

- Dashboard HTML sin null/undefined. Actualizado en cada gate (GR-011).

- LESSONS_LEARNED.md regenerado desde session.json (LA-022-02)

5. Capacidad y calendario

| Periodo | Actividad | Gates |
| --- | --- | --- |
| 2026-04-02 AM | Steps 1-3: Planning + Requirements + FA + UX + Architecture | G-1, G-2, HITL-PO-TL, G-3 |
| 2026-04-02 PM | Steps 4-5: Development + Code Review + Security | G-4, G-4b, G-5, G-5b |
| 2026-04-02 PM | Steps 6-9: QA + DevOps + Documentation + Workflow Close | G-6, G-7, G-8, G-9 |