# Sprint 3 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 3 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-002 — Gestion de sesiones multidispositivo |
| Periodo | 2026-02-03 -> 2026-02-13 |
| Release | v1.3.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-02-13 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 88 |

## Sprint Goal

FEAT-002: gestion completa del ciclo de vida de sesiones multidispositivo — visualizacion, terminacion remota, limites configurables y notificacion de nuevas sesiones.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-0301 | Feature | Panel sesiones activas con metadatos (IP, UA, geo) | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0302 | Feature | Terminar sesion remota individual o masiva | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0303 | Feature | Limite maximo sesiones concurrentes configurable | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0304 | Feature | Notificacion nueva sesion desde IP/pais distinto | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0305 | Feature | Indicador sesion actual en lista | 3 | Entregada | ✅ |
| DEBT-002 | Tech Debt | Job limpieza token_revocations expirados | 2 | Saldada | ✅ |
| TASK-031 | Infra | Integracion ua-parser-java para User-Agent | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +34 (~100 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 88 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-002 — Job limpieza token_revocations expirados

Generada (sprint futuro):

- DEBT-003 — ua-parser-java actualizar a 1.6.1 (Sprint 4)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- SessionLimitService @Transactional SERIALIZABLE: 0 race conditions en suite de carga

- GeoIP local: latencia < 2ms en tests de integracion

- DEBT-002 cerrada en el sprint planificado

Que mejorar:

- ua-parser-java version desactualizada detectada tarde — anadir dependabot

- Prueba de limite sesiones con 10+ tabs concurrentes — incluir en QA S4

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-02-13 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-02-13 |
| QA Lead | Aprobado — 34/34 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-02-13 |