# Risk Register — BankPortal v1.4.0

Sprint 4 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.4.0 |
| Fecha | 2026-02-27 |

## Riesgos sprint 4

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-004-01 | RNF-003-01 | Fingerprint cambia al actualizar browser | Media | Baja | 2 | Re-enrollment automatico con aviso | Cerrado |
| R-004-02 | OPS-003 | Job nocturno falla — dispositivos no expirados | Baja | Baja | 1 | @Scheduled con alerta Actuator si falla | Cerrado |
| R-004-03 | ENV-001 | TOTP_TEST_SECRET pendiente configuracion CI | Media | Alta | 3 | DEBT-004 — variable entorno CI Sprint 5 | Abierto |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 1 |