# Meeting Minutes — Sprint 6 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 6 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-005 |
| Periodo | 2026-03-17 -> 2026-03-27 |

## Sprint Planning — 2026-03-17

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 22 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: Completar auditoria de acceso exportable (CSV/PDF) con filtros avanzados, rate limiting de emails y mejoras de rendimien...

- 22 SP comprometidos — 6 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 2 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-005 — Rate limiting email 5/hora

## Sprint Review — 2026-03-27

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.6.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0601: Auditoria de acceso — log completo por usuario

- US-0602: Exportacion CSV y PDF del log de auditoria

- US-0603: Filtros: fecha, tipo evento, dispositivo, IP

- US-0604: Paginacion server-side + indices BD optimizados

## Sprint Retrospective — 2026-03-27

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- Export asincrono: UX mucho mejor que timeout — PO muy satisfecho

- Indices Flyway: queries de 8s -> 40ms

Que mejorar:

- 22 SP en lugar de 24 por festivo — planificar capacidad con calendario laboral

Actions:

- DEBT-006 — Archivado automatico audit_logs > 12 meses (Sprint 7)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 7: R-006-01, R-006-02, R-006-03