# Risk Register — BankPortal v1.6.0

Sprint 6 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.6.0 |
| Fecha | 2026-03-27 |

## Riesgos sprint 6

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-006-01 | RNF-006-01 | Export PDF grande — timeout request en STG | Media | Alta | 3 | Export asincrono con polling + signed URL | Cerrado |
| R-006-02 | RNF-006-02 | audit_logs crecimiento sin limite — I/O lento | Media | Media | 2 | Retencion 12 meses + archivado automatico | Planificado |
| R-006-03 | RNF-006-03 | Full scan en audit_logs sin indices correctos | Alta | Alta | 3 | Flyway V6 indices compuestos (user_id, created_at, type) | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 2 |