# Risk Register — BankPortal v1.7.0

Sprint 7 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.7.0 |
| Fecha | 2026-04-10 |

## Riesgos sprint 7

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-007-01 | RNF-006-01 | Falsos positivos risk scoring bloquea usuarios legitimos | Alta | Alta | 3 | Score umbral ajustable + whitelist admin + override manual | Cerrado |
| R-007-02 | RNF-006-02 | Risk engine latencia > 100ms en login hot path | Media | Alta | 3 | Score calculado en paralelo — no bloquea response JWT | Cerrado |
| R-007-03 | SEC-001 | IP spoofing via X-Forwarded-For | Media | Alta | 3 | Solo trusted proxies — TRUSTED_PROXIES config | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 3 |