# Sprint 7 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 7 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-006 — Autenticacion contextual y risk scoring |
| Periodo | 2026-03-31 -> 2026-04-10 |
| Release | v1.7.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-04-10 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 182 |

## Sprint Goal

FEAT-006: sistema de autenticacion contextual con risk scoring en tiempo real — analisis IP/comportamiento, reto adicional en login de riesgo alto y bloqueo automatico.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-006 | Tech Debt | Archivado automatico audit_logs > 12 meses | 2 | Saldada | ✅ |
| US-0701 | Feature | Motor risk scoring — IP, hora, dispositivo, velocidad | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0702 | Feature | Reto adicional en login con score alto (> 70) | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0703 | Feature | Bloqueo temporal cuenta (15min) tras 3 retos fallidos | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0704 | Feature | Dashboard admin — usuarios bloqueados y eventos risk | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0705 | Feature | Whitelist IP corporativa configurable | 3 | Entregada | ✅ |
| TASK-071 | Infra | Flyway V7 — risk_scores + blocked_accounts | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +28 (~205 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 182 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-006 — Archivado audit_logs automatico

Generada (sprint futuro):

- DEBT-007 — Risk scoring ML model v2 reemplazar heuristicas (Sprint 9+)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- 0 falsos positivos en 500 logins de prueba con umbral 70

- IP whitelist: PO entendio el valor inmediatamente — feature usada desde dia 1

Que mejorar:

- IP spoofing en X-Forwarded-For no estaba en threat model inicial — revisar STRIDE en planning

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-04-10 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-04-10 |
| QA Lead | Aprobado — 28/28 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-04-10 |