# Project Plan — BankPortal v1.8.0

Actualizacion Sprint 8 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 0,8 — actualizado sprint 8 |
| Fecha | 2026-04-24 |
| Release actual | v1.8.0 |
| SP total entregados | 206 |
| Velocidad media | 25.8 SP/sprint (8 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | v1.8.0 | 24 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | v1.7.0 | 24 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | v1.6.0 | 22 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | v1.5.0 | 24 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | v1.4.0 | 24 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | v1.3.0 | 24 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-008 — SSE cluster multi-instancia con Redis pub/sub (Sprint 10+)

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 24 SP | 24 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |