# Risk Register — BankPortal v1.9.0

Sprint 9 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.9.0 |
| Fecha | 2026-05-08 |

## Riesgos sprint 9

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-009-01 | RNF-007-01 | movements tabla sin indices — full scan en cuentas activas | Alta | Alta | 3 | Flyway V9 indices (account_id, date DESC, type) | Cerrado |
| R-009-02 | RNF-007-02 | Export CSV grande — timeout | Media | Media | 2 | Export asincrono (patron de Sprint 6) | Cerrado |
| R-009-03 | SEC-003 | IDOR en /accounts/{id} sin validar owner | Alta | Alta | 3 | @PreAuthorize userId == JWT sub en todos los endpoints | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 2 |