EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

Project Plan

BankPortal — Banco Meridian v1.24

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Estado del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| SP Acumulados | 569 SP |
| Sprints Completados | 24/26 planificados |
| Tests Totales | 978 |
| Cobertura Media | 89% |
| Defectos Producción | 0 |
| CMMI Level | 3 |

2. Hitos del Proyecto

| Rango | Período | Alcance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S01-S10 | 2026-01..02 | Fundaciones — Auth, Cuentas, Movimientos, Tarjetas, GDPR | COMPLETADO |
| S11-S16 | 2026-02..03 | Servicios avanzados — Domiciliaciones, Exportación, Auditoría | COMPLETADO |
| S17-S19 | 2026-03 | Transferencias, Seguridad avanzada, Perfil completo | COMPLETADO |
| S20-S21 | 2026-03 | Centro privacidad GDPR, KYC, Sesiones, 2FA | COMPLETADO |
| S22-S23 | 2026-04 | Préstamos, Depósitos a Plazo Fijo | COMPLETADO |
| S24 | 2026-04 | Bizum P2P — v1.24.0 | COMPLETADO |
| S25-S26 | 2026-04..05 | Seguros, Hipotecas (pendiente definición PO) | PLANIFICADO |

3. Próximo Sprint — S25 (por definir)

- FEAT-023: pendiente definición PO

- Capacidad estimada: 24 SP

- Deuda técnica acumulada: 0 DEBT abiertos

- SOFIA-CORE v2.6.39 base