EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

Quality Summary

Sprint 24 · Trending S22-S24

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Semáforo de Calidad Sprint 24

🟢 GREEN — Todos los criterios cumplidos

2. Trending S22-S24

| Sprint | Feature | TCs | Cobertura | Defectos | CVE Críticos | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 22 | FEAT-020 Préstamos | 51 | 88% | 0 | 0 | GREEN |
| Sprint 23 | FEAT-021 Depósitos | 47 | 89% | 0 | 0 | GREEN |
| Sprint 24 | FEAT-022 Bizum | 25 | 89% | 0 | 0 | GREEN |

3. Indicadores Clave

- Cobertura estable 89% (objetivo >= 85%) ✓

- 0 defectos en producción últimos 3 sprints ✓

- 0 CVE críticos consecutivos ✓

- 8/8 ITs GREEN en Sprint 24 (nuevos en este sprint) ✓

- 25/25 TCs funcionales PASS ✓

4. Mejoras de Proceso Sprint 24

- 6 Lessons Learned promovidas a SOFIA-CORE v2.6.39

- Checklists G-4/G-5 actualizados con fidelidad prototipo como bloqueante

- ITs con fixtures idempotentes establecidos como patrón estándar