EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

Sprint Planning Document

Sprint 24 · FEAT-022 Bizum P2P

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

1. Sprint Goal

Permitir al cliente de Banco Meridian enviar y recibir pagos P2P inmediatos mediante número de teléfono registrado en Bizum, con autenticación SCA OTP, verificación de límites regulatorios y notificaciones push en tiempo real, cumpliendo PSD2 Art.97 SCA y SEPA Instant Credit Transfer.

2. Capacidad

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| SP Planificados | 24 SP |
| SP Feature | 19 SP |
| SP Deuda | 5 SP |
| Duración estimada | 10 días |
| Equipo | SOFIA v2.7 agents |

3. Backlog Comprometido

| ID | Descripción | SP | Estado | Jira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F022-01 | Activación Bizum | 5 SP | DONE | SCRUM-143 |
| US-F022-02 | Enviar pago P2P | 5 SP | DONE | SCRUM-144 |
| US-F022-03 | Solicitar dinero | 3 SP | DONE | SCRUM-145 |
| US-F022-04 | Aceptar/Rechazar solicitud | 2 SP | DONE | SCRUM-146 |
| US-F022-05 | Historial operaciones | 1 SP | DONE | SCRUM-147 |
| US-F022-06 | Notificaciones push | 1 SP | DONE | SCRUM-148 |
| US-F022-07 | UI Angular Bizum 7 pantallas | 2 SP | DONE | SCRUM-149 |
| DEBT-045 | CoreBanking Mock SEPA Instant | 3 SP | DONE | SCRUM-150 |
| DEBT-046 | Redis rate-limit key pattern | 2 SP | DONE | SCRUM-151 |
| SPRINT-024 | Planning & Setup | 1 SP | DONE | SCRUM-152 |

4. Definition of Done

- 25 TCs funcionales PASS (100%)

- 0 CVE críticos

- Cobertura >= 89%

- UI validada PO contra prototipo

- Stack Docker arrancando correctamente

- v1.24.0 tagueada en git

- 17 DOCX + 3 XLSX + 1 JSON generados

- FA-Agent actualizado S1-S24